ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Шептицької міської ради 
від __________________ № ___________

ЗВІТ

щодо  виконання міської цільової програми  за 2025р.
(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний  розпорядник коштів програми   Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради       

Назва програми   Програма проведення природоохоронних заходів на 2025 рік
Затверджена рішенням Шептицької міської ради від 23.01.2025 № 3249
	№ з/п
	Назва, зміст завдання, заходу
	КПКВК МБ/

КЕКВ
	Передбачене фінансування на 2025р,  грн.
	Касові видатки ,  грн.
	Фактичні видатки 
	Де біторська заборговані сть
	Кредиторська заборговані сть
	Що зроблено

	
	
	
	фінансові джерела
	усього
	у т.ч.:
	фінансові джерела
	усього
	у т.ч.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	заг.
фонд
	спец.
фонд
	
	
	
	

	1
	Реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод Червоноград ських очисних споруд в с.Добрячин Сокальського району Львiвської обл. на дiлянцi вiд автодороги  Червоноград-Сокаль до р.Західний Буг (Коригування)
	1518340

3142
	Кошти місцевого бюджету
	500 000,00

	-
	500 000,00

	Кошти місцевого бюджету
	445 024,00
	-
	445 024,00
	445 024,00
	-
	-
	- укладання трубопроводів із поліетиленових труб для подачі холодної води з гідравлічним випробовуванням

	
	Разом:
	-
	-
	500 000,00

	-
	500 000,00

	-
	445 024,00
	-
	445 024,00
	445 024,00
	-
	-
	-


