Додаток

до рішення виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

23.08.2022 № 120

ПОГОДЖЕНО:							ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет					В.о.директора КП «Червоноград-										житлокомунсервіс»

Червоноградської міської ради					(посадова особа)

№ 120 від 23.08.2022				           ______________ Ю.Й. Ракочий

«_____»  20___р.

М.П.								   М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

з поводження з побутовими відходами

КП «Червонограджитлокомунсервіс»

(назва підприємства)

на 2022-2023 рр.

ЗМІСТ

стор.

| 1.1 | Інформаційна картка КП “Червонограджитлокомунсервіс” | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Загальна інформація про інвестиційну програму | 4 |
| 1.3 | Відомості про інвестиції за програмою | 4 |
| 2. | Пояснювальна записка: | 5 |
| 2.1 | Характеристика КП “Червонограджитлокомунсервіс” | 5 |
| 2.2 | Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми | 6 |
| 3. | План капітальних інвестицій за послугою “Перевезення побутових відходів” | 7 |
| 4. | Графік реалізації капітальних інвестицій за послугою “Перевезення побутових відходів” | 9 |

1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на 2022-2023рр.

КП “Червонограджитлокомунсервіс”

1.1. Загальна інформація

| Назва підприємства | КП “Червонограджитлокомунсервіс” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2001р. |
| Форма власності | Комунальна власність |
| Місце знаходження | 80100, м.Червоноград, вул.Шевська, 1а |
| Код ЄДРПОУ | 31616100 |
| Прізвище, ім”я, по батькові керівника, посада | Директор — Кукоба Юрій Михайлович |
| Тел./факс, E-mail | Тел./факс (0249)2-23-68 |
| Право на виконання послуг з вивезення відходів | Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 07.07.2022р. №94 “Про затвердження Протоколу та визначення виконавцем послуг з вивезення побутових відходів з населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади” КП “Червонограджитлокомунсервіс” на 7-річний строк |

1.2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі програми | Послуга поводження з побутовими відходами (перевезення): Покращення якості обслуговування мешканців, шляхом своєчасного та якісного надання послуг. Поліпшення екологічної ситуації, шляхом придбання та встановлення засобів для організації роздільного збирання окремих компонентів побутових відходів. |
| --- | --- |
| Термін реалізації інвестиційної програми | 2022-2023рр. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться підприємство | Поводження з побутовими відходами (перевезення) є основним видом діяльності КП “Червонограджитлокомунсервіс”. Для виконання цієї задачі на підприємстві існує вся необхідна матеріально-технічна база. КП “Червонограджитлокомунсервіс” має в наявності необхідний парк спеціалізованої техніки та кваліфікований штат працівників. Налагоджена робота з перевезення ремонтних та великогабаритних відходів; |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Головними етапами запланованих заходів є: 1. Накопичення коштів 2. Вибір постачальників 3. Реалізація заходів інвестиційної програми |

1.3. Відомості про інвестиції за програмою

| Загальний обсяг інвестицій, (млн. грн.) | 2,1 |
| --- | --- |
| Послуга Перевезення побутових відходів, в т.ч.: |  |
| Власні кошти | 2,1 |
| Залучені кошти |  |
| Бюджетні кошти |  |
| Інші заходи (розшифрувати) |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | 100% |
| Заходи щодо реконструкції,модернізації,технічного переоснащення об’єктів усфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм(тис.грн.) | 100% |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |
| Інші заходи, (тис. грн.) |  |

2. Пояснювальна записка

Конституцією України гарантується право кожної людини на сприятливе навколишнє середовище, що обумовлює необхідність розробки ефективної соціально-економічної політики, найважливішими і обов”язковими елементами якої є розробка стратегій раціонального природокористування і механізмів управління екологічною безпекою.

Однією з невирішених проблем, яка постійно погіршується, є проблема утворення, накопичення та утилізації твердих побутових відходів (далі — ТПВ):  їх кількість постійно зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує постійного дослідження та вирішення питання цієї сфери діяльності.

2.1. Характеристика КП “Червонограджитлокомунсервіс”

КП “Червонограджитлокомунсервіс” утворене в результаті реорганізації, шляхом злиття КП “Червоноградське УЖКГ” та ДКП по обслуговуванню житла, згідно рішення XXVII сесії третього демократичного скликання від 20.08.2001 року №360.

Підприємство створено з метою забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, надання послуг з управління та утримання багатоквартирних будинків і прибудинкових територій, об”єктів благоустрою, інших житлово-комунальних послуг. Предметом діяльності підприємства, зокрема у сфері поводження з побутовими відходами є санітарна очистка житлового фонду та прибудинкової території, збирання, сортування та перевезення побутових відходів, придбання й експлуатація автомобільного (спеціалізованого) транспорту, а також діагностика, ремонт, відновлення та сервісне обслуговування автомобільного транспорту, надання послуг з поводження з побутовими відходами у встановленому порядку.

Протягом роботи КП “Червонограджитлокомунсервіс” у місті Червоноград основні резерви фінансування капіталовкладень покривались за рахунок коштів з місцевого бюджету. Проводились роботи з оновлення контейнерного та автомобільного парків підприємства, вдосконалювались заходи щодо покращення санітарного стану міста, шляхом комплектації маршрутів роботи автотранспорту.

КП “Червонограджитлокомунсервіс” підготовлено дану інвестиційну програму, як складову частину майбутньої вартості, яка почне впроваджуватися після введення в дію вартості на поводження з побутовими відходами у 2022-2023рр.

Розроблено план капітальних інвестицій підприємства, який планується здійснювати шляхом акумулювання власних коштів підприємства.

Згідно з вищенаведеним інформуємо, що КП “Червонограджитлокомунсервіс” займає активну позицію щодо участі у місцевих програмах природоохоронних заходів. Проводяться роботи з оновлення сучасного обладнання для збирання та перевезення відходів.

В перспективі підприємства подальше виконання заходів в цьому напрямку.

2.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Інвестиційна програма КП “Червонограджитлокомунсервіс” спрямована на надання своєчасних та якісних послуг з поводження з побутовими відходами, покращення санітарного та екологічного стану міста, забезпечення вимог природоохоронного законодавства.

Послуга з перевезення побутових відходів

Основна частина існуючого контейнерного парку на даний час потребує постійного ремонту, значна частина взагалі заміни. Щомісяця підприємством проводиться ремонт зношених сміттєвих контейнерів в кількості понад 15шт. Близько 60% контейнерного парку це металеві контейнери для твердих побутових відходів, 65% з яких на даний момент знаходяться у незадовільному стані та потребують заміни.

Відповідно до чинного законодавства, схеми санітарного очищення з населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади затвердженої рішенням виконавчого комітету Червоноградської міської ради та необхідністю роздільного перевезення відокремлених відходів на етапі їх збирання, виникає потреба у реконструкції,модернізації,переоснащенні об”єктів у сфері з поводження з побутовими відходами.

На підставі вищенаведеного та з метою повного та якісного надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів у інвестиційну програму закладено комплекс заходів на суму 2,1 млн.грн.

Додаток №1

План

інвестицій

за послугою “Поводження з побутовими відходами”

КП “Червонограджитлокомунсервіс”

| № п/п | Найменування заходів | Сума в місяць,грн | Сума в рік ,грн | Загальна сума ,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населених пунктах Острів,Рудки,Бережне,Борятин | 3927,91 | 47134,91 | 58918,64 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населених пунктах смт.Гірник,с.Межиріччя | 6013,95 | 72167,45 | 90209,30 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Поздимир | 2144,37 | 25732,47 | 32165,58 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Сілець | 5262,7 | 63152,40 | 78940,50 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Соснівка | 13134,05 | 157608,65 | 197010,80 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Червоноград | 100458,33 | 1205500,00 | 1506874,99 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Волсвин,Городище | 3104,17 | 37250,00 | 46562,51 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Добрячин | 2860,98 | 34331,70 | 42914,64 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Бендюга | 617,92 | 7415,01 | 9268,77 |

В.о.директора 					Ю.Й.Ракочий

Додаток №2

Графік

реалізації інвестицій

за послугою “Поводження з побутовими відходами”

КП “Червонограджитлокомунсервіс”

| № п/п | Найменування заходів | 2022р. ,грн. | 2023р. ,грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населених пунктах Острів,Рудки,Бережне,Борятин | 11783,73 | 47134,91 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населених пунктах смт.Гірник,с.Межиріччя | 18041,86 | 72167,45 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Поздимир | 6433,12 | 25732,47 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Сілець | 15788,10 | 63152,40 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Соснівка | 39402,16 | 157608,65 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Червоноград | 301375,00 | 1205500,00 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Волсвин,Городище | 9312,50 | 37250,00 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Добрячин | 8582,93 | 34331,70 |
|  | Реконструкція , модернізація,технічного переоснащення об’єктів у сфері з проводження з побутовими відходами з дотриманням екологічних норм у населеному пункті Бендюга | 1853,75 | 7415,01 |

В.о.директора 					Ю.Й.Ракочий