ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії

Червоноградської міської ради

16.12.2021 №1021

ПРОГРАМА

реконструкції та модернізації закладів освіти 2022-2025

Червоноград

2021

Загальні положення

Розроблення міської програми з реконструкції, капітального ремонту, модернізації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів впродовж 2021-2025. Це обумовлено необхідністю створення сучасних та безпечних умов для здійснення навчально-виховного процесу, проведення ремонту конструктивів в освітніх закладах, також забезпечення права на повагу до людської гідності.

В місті потребує невідкладного оновлення матеріально-технічна база значної кількості освітніх установ. Для реалізації зазначеного проекту крім фінансів міського бюджету необхідна державна підтримка та залучення інвестиційних коштів.

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, підвищення енергоефективності будівель навчальних закладів.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- капітального ремонту санвузлів та спортивних роздягалень;

- реконструкції та капітальних ремонтів закладів освіти;

- впровадження енергозберігаючих заходів та технологій.

- ремонту харчоблоків;

- створення сприятливих умов для рівного доступу до здобуття якісної освіти;

- проведення комплексної термомодернізації;

- забезпечення фінансування для зміцнення матеріально-технічної бази закладів.

Програму передбачається виконати упродовж п’яти років.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів; залучення грантових, кредитних та інших, не заборонених законодавством, коштів на реалізацію заходів Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечення умов перебування в освітніх закладах відповідно до вимог державних санітарних правил і норм;

- створити сприятливі умови для подальшого розвитку освіти;

- зміцнити матеріально-технічну базу освітніх установ.

Ремонт санвузлів та роздягалень

| Рік | Заклад | Вид робіт | Сума | Виконавець | Місцевий бюджет | Інші бюджети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | ЧНВК №3 | Ремонт двох великих туалетів на третьому поверсі | 360 000 | Відділ освіти |  | 360 000 |
|  |  | Ремонт 6 дитячих туалетів | 480 000 | Відділ освіти |  | 480 000 |
|  | ЧЗШ №4 | Ремонт 7 туалетів з чашами генуя | 911 000 | Відділ освіти |  | 911 000 |
|  | ЧНВК №10 | Ремонт спорт роздягальні | 300 000 | Відділ освіти |  | 300 000 |
|  | ЧЗШ №5 | Ремонт 1 туалету на 2 поверсі | 100 000 | Відділ освіти |  | 100 000 |
|  | БДЮТЧ | Ремонт туалету | 250 000 | Відділ освіти |  | 250 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 2 451 000 |  |  |  |
| 2023 | ЧЗШ №12 | Ремонт 6 туалетів | 900 000 | Відділ освіти |  | 900 000 |
|  | Ліцей | Ремонт 3 туалетів | 750 000 | Відділ освіти |  | 750 000 |
|  | ЧЗШ №5 | Ремонт спорт роздягальні | 300 000 | Відділ освіти |  | 300 000 |
|  | ЧЗШ №2 | Заміна унітазів, бачків, умивальників | 200 000 | Відділ освіти |  | 200 000 |
|  | БДЮТЧ | Ремонт туалету | 250 000 |  |  | 250 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 2 450 000 |  |  |  |
| 2024 | ЧНВК №3 | Ремонт спорт роздягальні | 200 000 | Відділ освіти |  | 200 000 |
|  | ЧЗШ №4 | Ремонт спорт роздягальні | 300 000 | Відділ освіти |  | 300 000 |
|  | ЧЗШ №9 | Ремонт 4 туалетів та 1 в майстерні | 600 000 | Відділ освіти |  | 600 000 |
|  | ЧЗШ №8 | Ремонт 1 туалету в школі і 2 в майстерні | 300 000 | Відділ освіти |  | 300 000 |
|  | ЧНВК №10 | Ремонт 2 дитячих туалетів і 2 дорослих | 450 000 | Відділ освіти |  | 450 000 |
|  | Ліцей | Ремонт спортивних роздягалень | 200 000 | Відділ освіти |  | 200 000 |
|  | БДЮТЧ | Ремонт туалету | 250 000 | Відділ освіти |  | 250 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 2 300 000 |  |  |  |
| 2025 | ЧНВК №13 | Ремонт 6 туалетів | 900 000 | Відділ освіти |  | 900 000 |
|  | БДЮТЧ | Ремонт 7 туалетів | 1 750 000 | Відділ освіти |  | 1 750 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 2 650 000 |  |  |  |
| Загальна сума |  |  | 9 851 000 |  |  |  |

Ремонт покрівель

| Рік | Заклад | Вид робіт | Сума | Виконавець | Місцевий бюджет | Інші бюджети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | ЧЗШ №5 | Ремонт даху над їдальнею | 300 000 | Відділ освіти |  | 300 000 |
|  | Волсвин | Є наявні матеріали, потрібно проплатити роботи | 150 000 | Відділ освіти |  | 150 000 |
|  | Острів | Ремонт даху в бібліотеці | 350 000 | Відділ освіти |  | 350 000 |
|  | ЧНВК №13 | Ремонт даху | 200 000 | Відділ освіти |  | 200 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 1 000 000 |  |  |  |
| 2023 | ЧЗШ №1 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2023 | ЧЗШ №2 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2023 | ЧНВК №3 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2024 | ЧЗШ №4 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
|  | ЧЗШ №5 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2024 | ЧЗШ№7 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
|  | ЧЗШ№8 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2024 | ЧЗШ№9 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
|  | ЧНВК №10 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2024 | Ліцей | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
|  | ЧЗШ №12 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
| 2025 | ЧЗШ№13 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |
|  | ЧЗШ№14 | Капітальний ремонт | 1 000 000 | Відділ освіти |  | 1 000 000 |

Ремонт харчоблоків

| Рік | Заклад | Вид робіт | Сума | Виконавець | Місцевий бюджет | Інші бюджети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | ЧЗШ №9 | Ремонт харчоблоку, залу | 1 500 000 | Відділ освіти |  | 1 500 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |
| 2023 | Волсвин | Ремонт їдальні | 80 000 | Відділ освіти |  | 80 000 |
|  | Садок №19 | Ремонт харчоблоку | 700 000 | Відділ освіти |  | 700 000 |
|  | ЧЗШ №4 | Ремонт харчоблоку | 300 000 | Відділ освіти |  | 300 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 1 080 000 |  |  |  |
| 2024 | Ліцей | Ремонт харчоблоку | 800 000 | Відділ освіти |  | 800 000 |
|  | ЧНВК №3 | Ремонт їдальні | 500 000 | Відділ освіти |  | 500 000 |
| ВСЬОГО |  |  | 1 300 000 |  |  |  |
| 2025 | ЧЗШ №5 | Ремонт їдальні | 500 000 | Відділ освіти |  | 500 000 |
| Загальна сума |  |  | 4 380 000 |  |  | 4 380 000 |

Об’єкти, які потребують критичного ремонту

| Рік | Заклад | Вид робіт | Сума | Виконавець | Місцевий бюджет | Інші бюджети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Ремонт спортивного залу ЧЗШ №2 | Ремонт підлоги та стіл | 400 000 | Відділ освіти |  | 400 000 |

Заклади дошкільної освіти

| Рік | Заклад | Вид робіт | Сума | Виконавець | Місцевий бюджет | Інші бюджети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | ЗДО №1 | Ремонт 11 санвузлів | 1 650 000 грн | Відділ освіти |  | 1 650 000 грн |
|  | ЗДО №13 | Заміна двох вікон | 12 000 грн | Відділ освіти |  | 12 000 грн |
|  | ЗДО №16 | Заміна 24 вікон | 350 000 грн | Відділ освіти |  | 350 000 грн |
|  | ЗДО №7 | Заміна утеплення труб на горищі | 60 000 грн | Відділ освіти |  | 60 000 грн |
|  | ЗДО №9 | Асфальтування господарського двору | 100 000 грн | Відділ освіти |  | 100 000 грн |
|  | ЗДО №12 | Ремонт стічної труби між поверхами | 50 000 грн | Відділ освіти |  | 50 000 грн |
|  | ЗДО №6 | Заміна 2 вікон | 30 000 грн | Відділ освіти |  | 30 000 грн |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 2 252 000 грн |
| 2023 | ЗДО №10 | Ремонт 6 санвузлів | 900 000 грн | Відділ освіти |  | 900 000 грн |
|  | ЗДО №16 | Ремонт 4 санвузлів | 600 000 грн | Відділ освіти |  | 600 000 грн |
|  | ЗДО №1 | Заміна 45 вікон | 400 000 грн | Відділ освіти |  | 400 000 грн |
|  | ЗДО №9 | Заміна парапетних плит , капітальний ремонт покрівлі зі стяжкою | 800 000 грн | Відділ освіти |  | 800 000 грн |
|  | ЗДО №4 | Ремонт даху | 300 000 грн | Відділ освіти |  | 300 000 грн |
|  | ЗДО №13 | Утеплення фасаду | 220 000 грн | Відділ освіти |  | 220 000 грн |
|  | ЗДО №5 | Ремонт 6 санвузлів | 900 000 грн | Відділ освіти |  | 900 000 грн |
|  | ЗДО №6 | Встановлення ринв та снігозатримувачів | 150 000 грн | Відділ освіти |  | 150 000 грн |
|  | ЗДО №17 | Проект заміни теплопостачання | 100 000 грн | Відділ освіти |  | 100 000 грн |
| 2024 | ЗДО №13 | Ремонт 6 санвузлів | 900 000 грн | Відділ освіти |  | 900 000 грн |
|  | ЗДО №19 | Ремонт 4 санвузлів | 600 000 грн | Відділ освіти |  | 600 000 грн |
|  | ЗДО №16 | Кап ремонт даху | 400 000 грн | Відділ освіти |  | 400 000 грн |
|  | ЗДО №5 | Заміна підлоги у двох групах | 80 000 грн | Відділ освіти |  | 80 000 грн |
|  | ЗДО №5 | Заміна дверей | 45 000 грн | Відділ освіти |  | 45 000 грн |
|  | ЗДО №17 | Закупівля мультимедійної техніки | 80 000 грн | Відділ освіти |  | 80 000 грн |
| 2025 | ЗДО №12 | Ремонт 6 санвузлів | 900 000 грн | Відділ освіти |  | 900 000 грн |
|  | ЗДО №19 | Ремонт огорожі | 500 000 грн | Відділ освіти |  | 500 000 грн |
|  | ЗДО №18 | Облаштування павільйонів | 160 000 грн | Відділ освіти |  | 160 000 грн |
|  | ЗДО №16 | Ремонт пральні | 150 000 грн | Відділ освіти |  | 150 000 грн |
|  | ЗДО №7 | Заміна огорожі | 400 000 грн | Відділ освіти |  | 400 000 грн |
|  | ЗДО №7 | Заміна підлоги у групі | 50 000 грн | Відділ освіти |  | 50 000 грн |
|  | ЗДО №2 | Закупівля ліжок | 30 000 грн | Відділ освіти |  | 30 000 грн |
|  | ЗДО №5 | Заміна дахів та підлоги павільйонів | 150 000 грн | Відділ освіти |  | 150 000 грн |
|  | ЗДО №6 | Заміна шиферної покрівлі на ігрових майданчиках | 70 000 грн | Відділ освіти |  | 70 000 грн |

Примітка: Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік. У відповідності до уточнення міського бюджету на 2022 рік вносяться зміни у Програму. За потребою, між заходами Програми в межах року можливе переміщення коштів. У випадку залучення спонсорських коштів, бюджетні кошти можуть бути зекономлені та спрямовані на інші заходи.